N2-Grammar-Companion 版本规划书

日语 N2 智能查询助手 —— V0 手搓版 + V1 LangChain 版（修订版 v2）

一句话定位：面向 N2 备考者的日语语法检索助手，重点解决“中文提问 → 日文语法库”的跨语言召回，并用可复现的评测数据量化每一次优化决策。

〇、本版修订说明（v1 → v2）

初版是一份“功能完整”的施工图，但深度停留在教程级：数据量太小、评测不足以支撑结论、最能体现工程能力的部分被写进了“局限”。本版针对这三点做了结构性调整。

| # | 修订点 | 初版 | 修订版 | 为什么改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Embedding 选型 | 2.1 表写“调用 Embedding 接口”，3.1 表写 sentence-transformers，自相矛盾 | 定死默认方案 A（本地 bge-m3），给出方案 B（托管 API）与切换规则 | 选型不确定就没法写 requirements、没法估计下载体积和启动时间 |
| 2 | 数据规模 | 80 条语法 JSON 既当检索库又当评测集 | 拆成“文档集 3000+ chunk”与“黄金评测集 60 条 query”，两者分离 | 80 条数据下向量检索没有意义（关键词匹配就够），技术点体现不出来 |
| 3 | 评测体系 | 20 条测试集，只报 Recall@3 | 60 条四层测试集 + Hit@1/MRR/拒答准确率 + 消融实验矩阵 + bad case 归因表 | “80 条库里 Recall@3 ≥70%”经不起追问；消融实验是实习生简历里最稀缺的证据 |
| 4 | 工程化 | FastAPI / PDF 解析 / 规模扩展全部列在“局限与迭代计划” | FastAPI 服务化 + 并发压测提升为必做里程碑 M6，局限只写真正没做的 | 主动交白卷是最亏的写法：这三条恰恰是面试官最想听的工程能力 |
| 5 | 目录命名 | 2.5 写 v0_handcrafted/，3.4 又写 02_mini_native_rag_jp/，与仓库实际不符 | 统一为 v0/ v1/ evaluation/ api/ data/（与仓库现状一致） | 命名不统一会让 import 路径、README、部署脚本全都对不上 |
| 6 | LangChain API | ConversationBufferMemory / JSONLoader / 裸 BM25Retriever | RunnableWithMessageHistory 或 LangGraph checkpoint；自写 loader；BM25 接日语分词 | ConversationBufferMemory 在新版已移除，照抄教程会直接跑不起来 |
| 7 | 排期单位 | 按“每日任务”排（Day 1 ~ Day 10） | 改为里程碑 M1~M8，按“次”计量（每次 2~2.5 小时） | 每天一模块不现实，且一次没跟上整份计划就作废 |
| 8 | 日语场景深化 | 无 | 新增第八章：日语分词、读音标注、近义网络、易混辨析 | 这是本项目唯一的真差异化，通用 RAG 教程里没有，面试官一听就记住 |
| 9 | 面试表达 | 只列了“亮点”名词 | 第十一章给出 30 秒叙述结构与决策叙事模板 | 亮点是名词，面试官要听的是判断过程；同样的项目，表达决定成败 |
| 10 | 环境准备（本次补充） | 无，选型建立在通用假设上 | 2.1 / 2.2 / 2.3 改写为本机实测结论，并新增 2.4 开工准备清单 | 决策必须建立在这台机器的实际能力上：torch 是 CPU 版、内存吃紧、C 盘空间不足、langchain-community 在 1.x 上仍是 alpha —— 这些都会直接改变做法 |

一、项目定位与差异化

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标用户 | N2 备考者（包括自己） |
| 核心场景 | 输入“表示‘虽然’的语法有哪些”，返回 N2 语法 + 接续 + 读音 + 例句 + 出处 |
| 差异化 | 不做通用 PDF 问答，聚焦日语语法垂直场景；解决中文提问检索日文语料这一具体问题 |
| 技术看点 | 跨语言召回、日语分词下的混合检索、重排序消融实验、可复现评测、服务化落地 |
| 双重价值 | 写项目的同时整理 N2 语法知识，项目直接服务于备考 |

二、开工前必须定死的三个决策（含本机实测）

初版最大的问题不是内容少，而是有互相矛盾的表述，而且选型建立在通用假设上。这三件事在写第一行代码前必须定下来，且必须按这台机器的实际能力来定，否则 requirements、目录结构和排期都会返工。

2.1 决策一：Embedding 与重排序选型 → 结论：走本地模型

本机实测（开发机）：RTX 4060 Laptop 8GB 显存，驱动 572.70；内存 15.7GB（当前已用约 89%、可用约 1.6GB）；C 盘剩余 11.4GB、E 盘剩余 93GB；Python 3.14.4；已装 PyTorch 2.13.0+cpu。

|  | 方案 A（已选定）本地模型 | 方案 B（保留为对照）托管 API |
| --- | --- | --- |
| 组成 | sentence-transformers 加载 BAAI/bge-m3（fp16）；重排序 BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 阿里百炼 text-embedding-v4 + gte-rerank-v2（以控制台当前可用型号为准） |
| 优点 | 离线可跑、免费、可复现；8GB 显存可同时驻留两个模型（约 2.5GB）；面试可现场演示 | 零下载、启动快；不吃本机显存与内存 |
| 代价 | 首次下载约 2~3GB；未升级 CUDA 前只能走 CPU，冷启动与批量编码较慢 | 依赖网络与额度；断网无法演示；调用成本需自己记账 |
| 本机结论 | 选它。显存不是瓶颈，内存才是 | 保留为 E6 组消融实验的对照组 |

选方案 A 之前必须先解决三件事（按优先级）：

| # | 问题（实测） | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PyTorch 装的是 CPU 版（2.13.0+cpu），4060 完全用不上 | 先按 CPU 跑通 M1~M4，不要卡在第一周；把“升级 CUDA 版 torch”单独列为 M5 附近的小任务，在独立 venv 里做 |
| 2 | C 盘只剩 11.4GB，而模型缓存默认写在 C 盘 | 把缓存改到 E 盘：环境变量 HF_HOME 与 TRANSFORMERS_CACHE 指向 E:\ai-agent-study\.hf_cache |
| 3 | 内存 15.7GB 已用 89%，两模型 + Gradio + 浏览器极易 OOM | 模型一律 fp16；按需加载（检索时才加载 embedder、重排时才加载 reranker）；开发时关掉 Steam 与多余浏览器标签 |

关于 CUDA：实测 PyTorch 官方源上 cu126 / cu128 / cu129 均提供常规 cp314 的 Windows wheel（例如 torch-2.9.1+cu126-cp314-cp314-win_amd64.whl），所以升级可行。但注意这可能把 torch 从 2.13.0 回退到 2.9.x —— 不影响使用，只是必须放在独立 venv 中操作，避免污染当前全局环境。另外 Python 3.14 无需降级：faiss-cpu、fugashi 均有 cp314 wheel，sentence-transformers 与 transformers 是纯 Python 包。

关键提醒：不要用 bge-large-zh 之类的中文单语模型。它是纯中文模型，对日文召回天然差，而“中文提问检索日文语料”正是本项目要解决的核心问题本身。它在本项目里的唯一用途，是作为 E1 组的“故意选错的基线”，用数据证明跨语言这个问题真实存在。

2.2 决策二：目录与命名统一

仓库实际目录是 v0/ 和 v1/，初版文档里却写成了 v0_handcrafted/ 与 v1_langchain/，还混用了 02_mini_native_rag_jp 和 02_mini-native-rag-jp 两种写法。全部统一为仓库现状，以本文件第四章的目录结构为准。

附加要求：v0/ 与 v1/ 的文件名必须一一对应。

v0/loader.py    ←→  v1/loader.py
v0/chunker.py   ←→  v1/chunker.py
v0/embedder.py  ←→  v1/embedder.py
v0/retriever.py ←→  v1/retriever.py
v0/generator.py ←→  v1/generator.py

好处：diff v0/retriever.py v1/retriever.py 就是天然的“手搓 vs 框架”对比材料，README 里那张对比表可以基于真实 diff 来写，而不是靠回忆。V1 一旦自由发挥，两个版本就无法逐文件对照，对比表也就失效了。

2.3 决策三：依赖版本与新版 LangChain 的坑

本机实测已装：langchain 1.3.18、langchain-core 1.6.1、langgraph 1.2.11、langchain-openai 1.6.0、gradio 6.26.0、fastapi 0.141.1。也就是说本项目处在 LangChain 1.x 时代，网上绝大多数教程（0.1~0.3 时期）对不上。

最关键的一条实测结论：langchain-community 在 1.x 线上最新版是 1.0.0a1，仍属 alpha。而初版想用的便利检索器（FAISS / BM25Retriever / HuggingFaceEmbeddings / EnsembleRetriever）大半都在这个包里。因此 V1 的正确策略是：检索层保持自研，只让框架负责编排与状态管理。

| 初版想用 | 1.x 下的问题 | 修订版做法 |
| --- | --- | --- |
| ConversationBufferMemory | 已从主包移除（旧组件迁往 langchain-classic） | langgraph.checkpoint（已装 4.2.0）或 RunnableWithMessageHistory |
| JSONLoader + jq schema | 位于 community 包且维护弱，自定义 schema 比手写还长 | 自己写 15 行 loader（json.load + 拼 chunk_text） |
| HuggingFaceEmbeddings | 位于 community 包 | 改用官方 partner 包 langchain-huggingface（1.2.2，稳定线） |
| FAISS 向量库封装 | 位于 community 包 | V0 已手写 FAISS 封装，V1 直接复用，不引入 alpha 依赖 |
| BM25Retriever | 位于 community 包，且默认按空格切词，日语场景等于失效 | 自己写：rank-bm25 + fugashi 分词，约 30 行胶水代码 |
| EnsembleRetriever | 位于 community 包，且默认平均融合未必优于单路 | 自己写 RRF 融合（约 15 行），权重用评测数据来选 |

这不是妥协，而是一个更好的叙事。V1 的定位从“我用框架搭了个 RAG”变成：

「框架负责编排和状态管理，检索层我保持自研 —— 因为 1.x 的 community 检索器仍处于 alpha，且其 BM25 对日语分词支持不足。」

另外两个版本坑：

transformers 最新为 5.9.0（大版本），与网上大量 4.x 教程的 API 不一致，照抄会报错。

装完立刻执行 pip freeze > requirements.txt 钉死版本 —— 1.x 换代很快，不锁版本两周后就复现不了。

langchain-classic（1.0.8）是旧组件迁移地，新代码不要用它，只在对照旧教程时参考。

2.4 开工准备清单（决策之外，但必须先做）

| # | 事项（均为本机实测） | 命令 / 做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建独立 venv —— 当前所有包都装在 Python 3.14 全局环境里 | py -3.14 -m venv .venv；然后 .venv/Scripts/Activate.ps1 |
| 2 | 把模型缓存指向 E 盘，避免撑爆只剩 11.4GB 的 C 盘 | 设置 HF_HOME 与 TRANSFORMERS_CACHE 为 E:\ai-agent-study\.hf_cache |
| 3 | 确认 pip 镜像（已确认是阿里云镜像，无需改动） | pip config list → global.index-url = mirrors.aliyun.com |
| 4 | 装依赖并锁版本 | pip install sentence-transformers faiss-cpu rank-bm25 fugashi unidic-lite langchain-huggingface；然后 pip freeze > requirements.txt |
| 5 | 整理 workspace 重复目录 | E:\ai-agent-study 下同时存在 02_mini-native-rag-jp 与 02_rag_project，需确认哪个是正式目录并清理另一个 |
| 6 | 清理空占位文件 | v0\001.docx 与 v1\002.docx 均为 0 字节，删除或开始使用 |

三、数据资产设计（核心资产，先做）

初版把“整理 80 条语法 JSON”当成 Day 1 任务，并同时用它当检索库和评测集。这有两个问题：一是 80 条规模下向量检索没有意义；二是用检索库自己去考自己，指标必然虚高。修订版把数据拆成两层。

3.1 两层数据，职责分离

| 数据层 | 文件 | 规模 | 作用 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档集（检索对象） | data/n2_docs.json | 3000+ chunk | 被检索的语料，决定检索这个技术点有没有意义 | 每条语法拆成多个 chunk（释义 / 接续 / 每个例句 / 辨析） |
| 黄金评测集 | evaluation/gold_set.json | 60 条 query | 评测检索质量，人工复核过期望答案 | 必须与文档集分离，且不参与调参 |
| 开发集 / 测试集 | 由黄金集按 4:6 划分 | 24 / 36 条 | 调 chunk size、权重用开发集，最终只报测试集 | 防止反复调参把测试集调过拟合 |

3.2 文档集 schema（相比初版新增字段）

{
  "id": "n2_001",
  "grammar": "〜ばかりに",
  "reading": "ばかりに",                     // 新增：读音，用于展示与发音
  "meaning_cn": "正因为...才...（表示原因导致坏结果）",
  "usage": "动词/形容词た形 + ばかりに",
  "tags": ["原因", "消极结果", "N2核心"],     // 新增：功能分类，支撑“表示原因的语法有哪些”这类查询
  "examples": [
    {"jp": "彼の話を信じたばかりに、大損した。",
     "cn": "正因为信了他的话，才损失惨重。",
     "reading": "かれのはなしをしんじたばかりに、たいそんした。"}   // 新增
  ],
  "similar": ["〜せいで", "〜おかげで"],
  "contrast": "「〜おかげで」接好结果，「〜ばかりに」只接坏结果。",   // 新增：辨析
  "level": "N2",
  "source": "N2语法书 P.xx"                   // 新增：出处，支撑引用溯源
}

3.3 chunk 拼装策略

检索用的文本不是把整个 JSON 塞进去，而是按粒度拆开，让召回更精准：

chunk 1（释义块）：grammar + reading + meaning_cn + usage + tags

chunk 2~n（例句块）：每个例句单独成块，附带所属语法 id

chunk m（辨析块）：contrast + similar 组成的对比说明

每个 chunk 都带 parent_id，命中后可以回溯到完整语法条目 —— 这就是“引用溯源”的实现基础。

这一处改动同时解决了两件事：文档量从 80 涨到 3000+，向量检索变得有意义；chunk 粒度可控，后面的 chunk size 消融实验才有东西可比。

3.4 语料来源与清洗

主源：你手上的 N2 语法书 / 教材，整理成结构化 JSON（人工校对，这是黄金集的质量保证）。

补充：JLPT 官方样题与真题的题干句、青空文库的例句（注意版权，仅本地演示使用，不公开分发）。

大规模补充（可选，用于把文档集做到 1 万+）：PDF 教材解析，练习 pdfplumber / PyMuPDF 抽文本、按标题切分。

清洗必做：去页眉页脚、去全角半角混排噪声、按 grammar id 去重、统一「〜」与「～」写法。

数据工程是真实 RAG 项目里最耗时的部分（往往占 60% 以上），把它写进简历比多写一个功能更有价值。

四、V0 原生手写版（不依赖 LangChain）

技术原则：纯原生 Python 实现，复用阶段一的全部能力。手写的目的是拿到“为什么”的答案，而不是证明自己能手搓 —— 这一条决定了后面 V1 对比时你有话可说。

4.1 模块拆分

| 模块 | 文件 | 功能 | 复用技能 | commit 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据加载 | loader.py | 读取 n2_docs.json，构造文档集 | with open、json.load | feat: N2知识库加载 |
| 文档切分 | chunker.py | 按“释义/例句/辨析”三粒度切 chunk 并保留 parent_id | 字符串处理、列表推导 | feat: 三粒度分块与父子关系 |
| 向量化 | embedder.py | 加载 bge-m3，批量编码 + L2 归一化 | 异常捕获、批处理 | feat: bge-m3向量化 |
| 索引构建 | indexer.py | FAISS 索引 + metadata 同序落盘 | list/dict、pickle | feat: 向量索引构建与持久化 |
| 检索 | retriever.py | 余弦相似度 Top-K，附带相似度分数 | 排序、列表推导 | feat: 原生向量检索 |
| 重排序 | reranker.py | bge-reranker-v2-m3 二次打分，可开关 | 模型加载、缓存 | feat: CrossEncoder重排序 |
| 生成 | generator.py | 命中 chunk 注入 Prompt，要求标注出处、无据拒答 | Prompt 工程 | feat: RAG问答主链路 |
| 评测 | evaluation/run_eval.py | 跑测试集，输出 Hit@1 / Recall@3 / MRR | json、统计 | feat: 检索评测脚本与基线数据 |
| 工程打磨 | utils/ | logging 双输出、tiktoken 计数、上下文压缩 | tiktoken、logging | feat: 日志与token管理 |
| 服务化 | api/main.py | FastAPI 接口 + 流式输出 + 超时重试 | FastAPI、异步 | feat: FastAPI服务化接口 |
| 主入口 | main.py | 命令行交互 | input、while | feat: 命令行入口 |
| 界面 | app.py | Gradio 网页演示，展示答案与引用来源 | Gradio | feat: Gradio演示页面 |

4.2 目录结构（统一后）

02_mini-native-rag-jp/
├── v0/
│   ├── main.py              # 命令行入口
│   ├── app.py               # Gradio 演示
│   ├── loader.py
│   ├── chunker.py           # 新增
│   ├── embedder.py
│   ├── indexer.py
│   ├── retriever.py
│   ├── reranker.py
│   ├── generator.py
│   ├── utils/
│   │   ├── logger.py
│   │   ├── token_counter.py
│   │   └── json_cleaner.py
│   ├── index/               # faiss.index + metadata.pkl（同序保存，gitignore）
│   └── requirements.txt
├── v1/                      # LangChain 重构版，文件结构与 v0 对齐，便于逐文件对照
├── api/                     # FastAPI 服务（v0/v1 共用）
│   ├── main.py
│   └── Dockerfile
├── data/
│   ├── n2_docs.json         # 文档集（检索对象）
│   └── raw/                 # 原始教材/PDF，gitignore
├── evaluation/
│   ├── gold_set.json        # 60 条黄金评测集
│   ├── run_eval.py
│   ├── ablation.py          # 消融实验
│   └── report.md            # 评测报告（简历里的数字都从这里来）
└── README.md

4.3 里程碑（替代初版的“每日任务”）

按“次”计量，一次 = 2~2.5 小时。V0 部分共约 12 次；加上第五章 V1 的 6 次，理想工期约 6 周。实际预留见第九章。

| 里程碑 | 内容 | 完成标准（可验证） | 次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 数据资产 | 文档集 3000+ chunk + 黄金评测集 60 条 | 两份 json 通过 schema 校验；评测集人工复核过一遍 | 2 |
| M2 检索链路 | loader / chunker / embedder / indexer / retriever | CLI 输入中文问句能召回 Top-5，索引落盘后重启结果一致 | 2 |
| M3 生成链路 | Prompt + LLM 调用 + 引用溯源 + 无据拒答 | 答案带出处；问知识库外内容时明确拒答而非编造 | 1 |
| M4 评测基线 | run_eval.py + 四层测试集 | report.md 出现第一版 Hit@1 / Recall@3 / MRR 基线 | 1 |
| M5 重排序 + 消融 | 接入 reranker，跑完整消融矩阵 | 消融表有结论：哪个改动有效、有效多少 | 2 |
| M6 服务化 | FastAPI + 流式 + 超时重试 + Docker | 本地 URL 可访问；20 并发压测不崩、有耗时日志 | 2 |
| M7 演示界面 | Gradio 展示答案、引用卡片、耗时与 token 成本 | 可对着屏幕演示完整一轮问答 | 1 |
| M8 文档复盘 | README + 架构图 + bad case 分析 + 技术博客 | 仓库外人看得懂；博客能贴出链接 | 1 |

4.4 若时间不够：砍什么、保什么

这是初版完全没有、但实际最重要的一节。

| 优先级 | 内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 绝不能砍 | 数据规模、评测体系、服务化、bad case 分析 | 这四项是“教程级”和“能聊 20 分钟”的分界线，缺一项简历就退回同质化池子 |
| 可以简化 | 重排序（只做离线对比，不接生产链路） | 消融数据本身就有价值，不一定非要上线 |
| 可以砍 | 流式输出、Gradio 美化、PDF 大批量解析 | 体验层的东西，面试官几乎不会追问 |

五、V1 LangChain 重构版

技术原则：用 LangChain 重构同一业务，重点理解框架封装了什么。保留 V0 作为对照，并在 README 里明确写“什么场景该用手写、什么场景该用框架”。

5.1 V0 vs V1 对比（修正版）

| 维度 | V0（手搓） | V1（LangChain） |
| --- | --- | --- |
| 数据加载 | 手写 json.load + chunk 拼装 | 自写 loader 产出 Document（不再用 JSONLoader） |
| Embedding | sentence-transformers 加载 bge-m3 | HuggingFaceEmbeddings 包装同一模型（向量可比） |
| 向量存储 | 手写 FAISS + metadata 同序落盘 | FAISS.from_documents() 自动管理映射 |
| 检索 | 单路稠密检索 | 混合检索：BM25（日语分词）+ 稠密 + 加权融合 |
| 重排序 | 手写 CrossEncoder 打分 | ContextualCompressionRetriever 组合 |
| 对话记忆 | 无 | RunnableWithMessageHistory（不用已移除的 ConversationBufferMemory） |
| 流式输出 | 无 | astream_events，逐字返回 |
| 代码量 | 约 400 行（含服务化） | 约 250 行（框架省掉的是胶水代码，不是思考） |

注意最后一行：V1 代码更少，但省掉的是胶水，不是判断。面试时要说清楚“框架替我省了什么、又让我失去了什么控制权”，这才是这道对比题的标准答案。

5.2 V1 新增能力

混合检索：BM25（fugashi 分词）+ 稠密检索，用加权 RRF 融合；权重由评测数据决定，不用默认值。

多轮对话记忆：支持追问“那「〜ものの」和「〜にもかかわらず」有什么区别？”。

流式输出：astream_events 逐字返回，Gradio 对接。

与 V0 共用同一份数据、同一套评测集，指标可直接对比 —— 这是“重构”而非“重做”的证明。

5.3 V1 里程碑

| 里程碑 | 内容 | 完成标准 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 复刻 | 用 LangChain 复刻 V0 检索链路 | 同一测试集上指标与 V0 持平（证明重构无回退） | 2 |
| N2 混合检索 | 加日语分词 BM25 + RRF，调权重 | 混合检索指标超过单路稠密，且有权重对比数据 | 2 |
| N3 记忆与流式 | 多轮记忆 + 流式输出 | 能连续追问 3 轮不丢上下文 | 1 |
| N4 对比报告 | V0/V1 全指标对照 + 结论 | report.md 有结论段：各自适合什么场景 | 1 |

六、评测体系（本版重点重写）

初版只有“20 条测试集 + Recall@3 ≥ 70%”。问题在于：在 80 条的小库上，随机猜 Top-3 都有 3.75% 命中，70% 这个数字既没有区分度、也经不起追问。而且一个 query 对应多个正确答案时，“算命中”的判定规则没有定义。

6.1 指标体系

| 指标 | 定义 | 为什么需要它 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hit@1 | Top-1 是否命中 | 最贴近用户体验：第一个答案对不对 | ≥ 55% |
| Recall@3 | Top-3 中是否命中 | 初版唯一指标，保留作为对照 | ≥ 80% |
| MRR@10 | 首个正确结果的排名倒数均值 | 对排序敏感，是检索优化的主指标 | ≥ 0.70 |
| 拒答准确率 | 知识库外问题正确拒答的比例 | 直接对应“防幻觉”这个业务价值 | ≥ 90% |
| 端到端正确率 | LLM 最终答案是否正确（人工判 30 条） | 检索对 ≠ 答案对，这一步能暴露 Prompt 问题 | ≥ 80% |
| P95 延迟 | 端到端响应耗时 95 分位 | 初版写“<5 秒”，但平均延迟会掩盖长尾 | < 5s |

命中判定规则（初版缺失，必须定义）：

一个 query 有多个可接受答案时，命中任一即算命中（Hit 口径），同时在报告里附“全部命中率”作为严格口径。

判定基于 grammar id，不基于文本相似度，避免人工打分带来的主观性。

测试集按 4:6 划分开发集与测试集，调参只用开发集，最终结果只报测试集。

6.2 四层测试集设计（60 条）

| 层级 | 类型 | 示例 query | 考察点 | 条数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 直接点名 | 「〜ばかりに」是什么意思？ | 基础检索能力，应该接近满分 | 15 |
| L2 | 中文意图 | 表示“正因为…才…”的语法有哪些？ | 跨语言召回，本项目核心难点 | 20 |
| L3 | 近义辨析 | 「〜ものの」和「〜にもかかわらず」有什么区别？ | 同时召回多条并正确对比，考察多跳 | 15 |
| L4 | 应拒答 | N1 的「〜ずにはおかない」怎么用？ | 知识库外问题，考察防幻觉 | 10 |

分层的好处：每一层对应一个具体的技术能力，指标一掉你立刻知道是哪个环节退化了。这也是初版“20 条混在一起测”做不到的。

6.3 消融实验矩阵（简历上最有价值的一张表）

同一套测试集，逐个变量替换，每次只动一个因素。这张表是“我做过工程决策”最硬的证据。

| 实验组 | Embedding | 检索方式 | 重排序 | chunk 粒度 | 预期结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线 | bge-large-zh（中文单语） | 稠密 | 无 | 整条 512 | 故意选错模型，用数据证明“跨语言”这个问题真实存在 |
| E1 | bge-m3 | 稠密 | 无 | 整条 512 | 换多语言模型后的提升幅度 |
| E2 | bge-m3 | BM25（日语分词） | 无 | 整条 512 | 纯稀疏在日语语法场景能到什么水平 |
| E3 | bge-m3 | 混合 RRF | 无 | 整条 512 | 混合是否优于单路 |
| E4 | bge-m3 | 混合 RRF | 有 | 整条 512 | 重排序的增益，L2/L3 层应最明显 |
| E5 | bge-m3 | 混合 RRF | 有 | 三粒度分块 | 分块粒度对召回的影响 |
| E6 | 托管 API embedding | 混合 RRF | 有 | 三粒度分块 | 本地 vs 云端的性价比对照 |

跑完这 7 组，你手上有 7 行数据、至少 3 个真实结论。面试时任何“你为什么不直接用 X”的问题，你都能指着表回答。这就是初版和修订版最大的差距。

6.4 bad case 归因表（模板）

| query | 期望 | 实际召回 | 归因分类 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示“虽然”的语法 | ものの / にもかかわらず | （待填） | 跨语言 / 分词 / 分块 / 同义干扰 | （改了什么都记下来） |

归因分类固定成四类（跨语言语义偏差、分词或关键词失效、分块切断了必要上下文、同义语法互相干扰），每次失败都归类，最后你会得到一张分布图 —— “我的检索失败里 60% 是分块问题”这种句子，比任何技术名词都像做过真项目的人说的。

七、服务化与工程化（初版列为“局限”，本版提升为必做）

初版把“未接 FastAPI”写在第八章“项目局限”里。这是个战略性失误：服务化恰恰是应用开发岗最核心的考察点，把它写成“我没做”，等于主动交白卷。本版提升为必做里程碑 M6。

| 能力 | 做法 | 面试可讲点 |
| --- | --- | --- |
| 接口设计 | POST /ask（同步）、POST /ask/stream（SSE 流式）、GET /health | 为什么流式要单独一个接口，而不是一个接口带参数 |
| 超时与重试 | LLM 调用设超时 + 指数退避重试 + 熔断兜底 | 接口挂了怎么办，降级返回检索结果还是直接报错 |
| 并发 | 异步接口 + 连接池；用脚本压 20 并发 | 并发下模型推理是瓶颈，你怎么观测到的 |
| 成本控制 | 记录每次请求的 token 数与预估费用，写进日志 | 单次问答成本多少，怎么做缓存降本 |
| 可观测性 | 结构化日志：请求 id、检索耗时、生成耗时、命中 chunk 数 | 出问题怎么定位：是检索慢还是模型慢 |
| 容器化 | Dockerfile，模型权重用 volume 挂载不打进镜像 | 为什么模型不进镜像（镜像体积、构建时间） |

一条硬性要求：项目必须有一个“点得开的链接”。在线 Demo 或录屏演示，在简历筛选环节的说服力远大于“GitHub 上有 800 行代码”。

八、日语场景深化（新增，这是你唯一的真差异化）

通用 RAG 教程不会教这些，而它们恰好是你作为日语备考者的天然优势。面试官一天看几十份 RAG 简历，能被记住的往往是这类“只有你真懂这个场景才做得出来”的细节。

| 方向 | 做法 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 日语分词 | fugashi + unidic-lite 给 BM25Retriever 传 preprocess_func | 解决“日语没空格导致关键词检索失效”，是混合检索能生效的前提 |
| 读音标注 | schema 增加 reading 字段，回答时输出假名 | 直接服务 N2 备考，也让答案更像“助教”而不是“搜索引擎” |
| 近义网络 | 用 similar 字段建语法关系图，支持“和它相近的还有哪些” | 把静态知识库变成有结构的知识图谱，多跳查询的基础 |
| 易混辨析 | 内置高频易混语法对（に/で、ものの/にもかかわらず、ばかりに/せいで） | 对应真实备考痛点，也是最容易做出效果差异的功能 |
| 敬语与语体 | 标注例句的语体（书面/口语/敬语） | N2 阅读与听力都会考语体，检索时可按语体过滤 |

九、时间线（里程碑制，替代初版的“8~10 天”）

初版写 8~10 天，是按“每天一模块、每模块只是跑通”估的。本版深度上去之后，按每周 3 次、每次 2~2.5 小时的口径重估：里程碑合计 18 次（理想 6 周），加上新手常见的返工、模型下载、环境问题，按 40% 缓冲预留，实际排期约 10 周。这与《AI Agent 应用开发学习总规划》第 8 章完全一致。

| 周次 | 里程碑 | 理想次数 | 产出 | 可否投递 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1~3 周 | M1 数据资产、M2 检索链路、M3 生成链路 | 5 | 文档集 3000+ chunk；CLI 能召回并生成带出处、能拒答的答案 | 否 |
| 第 4 周 | M4 评测基线 | 1 | 第一版 Hit@1 / Recall@3 / MRR 基线 | ✅ 从这里开始投 |
| 第 5~6 周 | M5 重排序与消融实验 | 2 | 7 组消融矩阵与结论 | ✅ |
| 第 7 周 | M6 服务化、M7 演示界面 | 3 | 在线可访问 Demo、并发压测记录 | ✅ |
| 第 8~9 周 | V1 重构 N1~N4 | 6 | V0/V1 全指标对照报告 | ✅ |
| 第 10 周 | M8 文档与复盘 | 1 | README、架构图、技术博客 | ✅ |
| 缓冲 | 新手返工、模型下载、环境问题（按 40% 预留） | — | — | — |

注意第 4 周这个节点：此时你已经有一个带评测数据的 V0，足以开始投中小厂练手感。不要把投递推到第 10 周之后 —— 面试反馈本身就是最好的迭代输入。

十、最终交付物（升级版）

| 交付物 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| data/n2_docs.json | 文档集，3000+ chunk | 必做 |
| evaluation/gold_set.json | 60 条分层黄金评测集 | 必做 |
| evaluation/report.md | 含消融矩阵与 bad case 归因的评测报告 | 必做 |
| v0/ | 手搓版完整代码（含服务化） | 必做 |
| v1/ | LangChain 版完整代码 | 必做 |
| api/ | FastAPI 服务 + Dockerfile | 必做 |
| README.md | 架构图、V0/V1 对比、评测结论、局限与迭代 | 必做 |
| 在线 Demo 链接 | 可访问的部署地址或演示录屏 | 必做 |
| 技术博客 | 把跨语言召回与消融实验写成文章 | 强烈建议 |

十一、面试可讲的亮点（附 30 秒叙述结构）

初版只列了亮点名词。但面试官要听的不是名词，是判断过程。同样一段经历，按下面的结构说和按“我用了 RAG 和 LangChain”说，结果完全不同。

30 秒结构（三句话，全是钩子）：

【什么问题】具体到一个场景，不要泛泛说“提升了效果”。例：“中文用户问‘表示虽然的语法’，系统总是召回日文形式相近但意思无关的条目，L2 层中文意图查询的 Hit@1 只有 38%。”

【做了什么选择】例：“我对比了本地 bge-m3 和中文单语 embedding，前者在中文意图查询上 MRR 从 0.41 提到 0.68；又加了日语分词后的 BM25 做混合检索，L3 辨析类查询的 Recall@3 再提 12 个点。”

【结果与局限】例：“最终测试集 Hit@1 是 61%、MRR 0.73。局限是知识库只有 N2 语法，跨到 N1 时召回明显下降，下一步打算做分级索引。”

可讲的五个点：

跨语言检索：中文提问检索日文语料，这是有明确技术含义的问题，不是“我用了向量库”。

重排序与消融：有对照组、有数据、有结论，能说清“什么情况下重排序没用”。

日语分词：能解释为什么日语场景下朴素 BM25 会失效 —— 这个细节很少有人讲得出来。

手搓 vs 框架：能对比底层实现与工业封装的差异，包括框架替你省了什么、又拿走了什么控制权。

量化与工程：有评测报告、有 bad case 归因、有服务化和成本数据，不是只有功能列表。

十二、项目局限与迭代计划（重写）

初版把“未接 FastAPI、未处理 PDF、知识库小”写在这里，这三条本版都做掉了。局限只写真正没做的，而且要写成“我知道边界在哪”，而不是“我不会”。

| 局限 | 现状 | 迭代方向 |
| --- | --- | --- |
| 知识范围限于 N2 | 已支持 N2，N1/N3 未覆盖 | 分级索引 + 按 level 过滤，扩展到 N1 |
| 无用户系统 | 单用户本地使用 | 加入学习进度追踪与错题本，形成复习闭环 |
| 评测终判仍含人工 | 端到端正确率依赖人工判 30 条 | 引入 LLM-as-judge 做自动初判，人工只复核分歧样本 |
| 未做多模态 | 仅文本语料 | 教材扫描件走 OCR/版面分析，再入库 |
| 检索规模上限未验证 | 当前 3000+ chunk | 压到 10 万 chunk 后测索引构建时间与查询 P95 变化 |

最后一句：这份规划的价值不在于“功能列得全”，而在于每个功能后面都跟了一句“我怎么知道它有用”。带着评测报告去面试，比带着功能列表去面试，是两个完全不同的起点。