AI Agent 应用开发学习总规划

—— 以 N2 日语知识库项目贯穿 RAG、ReAct 与 LangGraph 全程（修订版 v2）

软件工程方向 · 目标 AI Agent 应用开发实习 · 同步备考日语 N2 · 2026 年 9 月起

〇、本版修订说明（v1 → v2）

初版的路线（先手写 V0、再框架重构、同一业务贯穿四阶段）是正确的，本版不改路线，只解决三个执行层面的问题：深度不足、两份文档口径打架、最能得分的内容被写成了“局限”。

| # | 修订点 | 初版 | 修订版 | 为什么改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目深度定位 | V0 手写模块拆分只到“检索 + 生成 + Gradio” | 补上数据资产、评测体系、服务化、日语场景深化四块，并从“选做”提升为必做 | 初版产出是教程级完整度，同质化严重；缺的这四块正是拉开差距的地方 |
| 2 | 时间口径 | 总规划写“阶段二约 2 周”，版本规划书写“8~10 天”，两者矛盾 | 统一按“每周 3 次 × 2~2.5 小时”计量，阶段二约 10 周，全流程约 14 周 | 两份文档口径不一致会让排期直接作废 |
| 3 | 投递节奏 | “11—12 月为可正式实习时间”，隐含“全做完再投” | 改为滚动投递：第 4 周产出可投递版本即开始投，后续迭代同步更新简历 | 等全做完再投会错过窗口期；边投边做还能用面试反馈校准方向 |
| 4 | 评测与差异化 | 20 条测试 query + Recall@3，对比加/不加重排序 | 60 条四层测试集 + Hit@1/MRR/拒答率 + 7 组消融矩阵 + bad case 归因 | “80 条库里 Recall@3 ≥70%”经不起追问；消融数据是应用岗最稀缺的证据 |
| 5 | 工程化 | FastAPI、Docker、PDF 解析都放在“迭代计划”里 | FastAPI 服务化 + 并发压测 + 成本日志列为阶段二必做 | 应用开发岗最核心的考察点被写成了“我没做”，等于主动交白卷 |
| 6 | 阶段三定位 | 手写 ReAct 约 1 周，产出代码提交 | 压缩到 3 次，明确“以理解为目的，不追求工程完整” | 它的价值在于拿到 ReAct 的“为什么”，产出本身不进简历核心位置 |
| 7 | Java 背景 | 只在附录“兜底方案”里出现，作为退路 | 提升为并行优势，在第 9、10 章单独展开 | Spring AI / LangChain4j 方向的岗位看重“Java 后端 + AI 应用”组合，这是优势不是退路 |
| 8 | 面试准备 | 只列了高频问题清单 | 新增 30 秒叙述结构、决策叙事模板、失败案例准备 | 面试官考的是判断过程；同样经历，表达方式决定结果 |

1  规划总览

1.1  本规划的目的

本规划面向一名软件工程专业本科生，主修语言为 Java，Python 基础相对薄弱，近期已完成 Python 基础专项训练（Day 01～11）。目标是在 2026 年 9 月至 12 月期间，系统掌握 AI Agent 应用开发的核心能力，产出两个能写进简历、能在面试中深入讲解的完整项目，并为 11—12 月投递 AI Agent 应用开发实习岗位做好准备。

1.2  贯穿全流程的主线

全流程共用同一个业务项目：N2 日语知识库查询助手。以“日语备考”为垂直场景，先后用 RAG、手写 ReAct、LangGraph 三种技术形态实现同一业务，形成一条连贯的技术演进主线，而非几个互不相关的零散 Demo。这既满足练技术的要求，又与日语 N2 备考并行互惠。

需要强调的是：这条主线成立的前提是「同一个项目越做越深」，而不是「同一个题目换三种框架重做」。每一阶段都必须在前一阶段的评测基线上有可量化的提升，否则演进就只是重复劳动。

1.3  总体路线图

| 阶段 | 主题 | 技术形态 | 产出（仓库目录） | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | Python 基础 | 语法与 API 调用练习 | 01_python_basic | 已完成 | Day01-11 |
| 阶段二 | N2 日语 RAG | V0 原生手写 + V1 LangChain 重构 | 02_mini-native-rag-jp | 约 10 周 | 当前阶段，简历第一项目 |
| 阶段三 | 手写原生 ReAct | 不依赖框架的 Agent 循环 | 03_handwritten_react | 约 1 周 | 理解底层，不追求工程完整 |
| 阶段四 | LangGraph 日语 Agent | LangGraph 编排多工具智能体 | 04_langgraph_jp_agent | 约 3 周 | 简历核心项目 |

1.4  核心原则（新增三条）

【原有】先造轮子，再用轮子：先手写实现理解底层原理，再引入 LangChain / LangGraph 提速。

【原有】先手写再框架：RAG 先手写 V0 再重构 V1；Agent 先手写 ReAct 再上 LangGraph。

【原有】项目贯穿一致：同一个 N2 日语知识库数据，逐阶段升级，形成可讲述的演进式作品。

【原有】不刷完整网课：每看 8—12 分钟暂停动手复现，边做项目边补语法。

【新增】每一个改动都要有对照组：不写“我用了 X 所以更好”，只写“用了 X 之后指标从 A 变成 B”。

【新增】数据规模和评测深度优先于功能数量：一个能聊 20 分钟的项目，胜过四个只能演示的项目。

【新增】必须有可点开的产出：在线 Demo、评测报告、技术博客，这三样是“没有实习经历”时最有效的替代证据。

2  总体学习路线

| 阶段 | 核心目标 | 主要技术 | 承接关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、Python 基础 | 够用的 Python 语法与 API 调用 | 函数、异常、json、requests、dotenv | 为后续全部代码打底 |
| 二、RAG 项目 | 实现带知识库、带评测、可服务化的问答系统 | Embedding、向量检索、混合检索、重排序、FastAPI、Gradio | 复用 Python 能力，产出知识库与评测体系 |
| 三、手写 ReAct | 看懂 Agent 底层循环 | Thought-Action-Observation、工具注册表 | 把 RAG 检索抽象为工具 |
| 四、LangGraph Agent | 实现自主调用工具的智能体 | LangGraph、State、多工具、流式输出 | 把 RAG 封装为 Tool 接入 |

与初版的差别主要在第二阶段：它不再只是“实现问答系统”，而是“实现一个带评测体系和服务化能力的问答系统”。这个差别决定了简历能不能过筛选。

3  阶段一：Python 基础（已完成 Day 01～11）

3.1  阶段定位

只学 AI Agent 开发高频用到的部分，不系统学完整个语言，也不学爬虫、数据分析、pandas 等与岗位无关的内容。目标是看得懂 Agent 代码、能写函数、能处理 json、能捕获异常、能调用大模型 API。

3.2  已完成内容回顾

语法与数据结构：变量、f-string、list/dict 增删改查、while 循环与 break/continue。

函数：def 定义、参数、返回值、关键字参数。

异常处理：try-except 捕获 JSONDecodeError、KeyError、RequestException。

文件与数据：with open 读写、json.dump/load、os.path、python-dotenv。

数据校验：Pydantic BaseModel、Field。

API 调用：requests.post 调用 DeepSeek；原生 Function Calling（tools 参数、tool_calls 解析）。

工程能力：logging 双输出、tiktoken Token 计数、上下文压缩与 Token 超限自动触发。

Agent 雏形：ReAct 主循环、工具注册表（TOOLS 字典）、模拟 LLM 思考。

3.3  阶段产出

已提交至统一仓库的 01_python_basic 目录。此阶段已完成，直接进入阶段二。

补充一句：你已有的 Java 基础在这里是隐形资产 —— 异常体系、面向对象、分层设计、日志规范这些工程习惯，Python 初学者往往要花很久才建立。你缺的只是 Python 的语法手感，不是工程素养。这一点在第 9、10 章会展开。

4  阶段二：N2 日语 RAG 项目（当前阶段）

4.1  项目定位与差异化

项目名为“N2 日语智能查询助手”，面向日语 N2 备考者，内置日语语法资料，用户用中文或日文提问，系统检索知识库并给出带出处的回答。选择日语垂直场景，区别于千篇一律的通用 PDF 问答。

一句话定位（写进 README 和简历）：

「面向 N2 备考者的日语语法检索助手，重点解决中文提问 → 日文语法库的跨语言召回问题，并用可复现的评测数据量化每一次优化决策。」

4.2  技术路线：先手写 V0，再框架重构 V1

第一版不依赖 LangChain，用原生 Python 手动实现完整 RAG 链路；第二版用 LangChain 重构同一套业务。手写的价值不在于“证明自己能手搓”，而在于拿到那些“为什么”的答案 —— 面试官问“为什么用稠密检索而不是 BM25”，只有手写过的人才答得出。

4.3  数据资产（初版缺失，本版前移为第一优先级）

初版把 80 条语法 JSON 同时当检索库和评测集。问题有两个：80 条规模下向量检索没有意义；用检索库考自己，指标必然虚高。修订版拆成两层：

| 数据层 | 规模 | 作用 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档集（检索对象） | 3000+ chunk | 被检索的语料，决定检索这个技术点是否成立 | N2 语法书结构化整理 + 例句拆分 + 辨析段落 |
| 黄金评测集 | 60 条 query | 评测检索质量，人工复核期望答案 | 自己构造，按四层分类，与文档集严格分离 |
| 开发集 / 测试集 | 24 / 36 条 | 调参只用开发集，最终只报测试集 | 由黄金集按 4:6 划分 |

文档集的 chunk 按“释义块 / 例句块 / 辨析块”三种粒度切分，每个 chunk 带 parent_id 以便命中后回溯完整条目 —— 这是引用溯源功能的实现基础。数据工程往往占真实 RAG 项目 60% 以上的时间，把它写进简历比多写一个功能更有价值。

4.4  V0 原生手写模块拆分

| 模块 | 功能 | 复用技能 | commit 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档加载与切分 | 读取语料，按三种粒度切 chunk 并保留父子关系 | with open、字符串处理 | feat: 三粒度分块与父子关系 |
| Embedding 向量化 | 本地 bge-m3 批量编码 + L2 归一化 | requests/Pydantic、异常捕获 | feat: 文本向量化与异常捕获 |
| 向量检索 | FAISS 索引 + 余弦相似度，召回 Top-K 并返回分数 | list/dict、排序 | feat: 原生向量检索与 top-k 召回 |
| 重排序 | bge-reranker-v2-m3 二次打分，可开关对比 | 模型加载、缓存 | feat: CrossEncoder重排序与开关 |
| RAG 主流程 | 命中 chunk 注入 Prompt，要求标注出处、无据拒答 | Prompt 工程、LLM 调用 | feat: RAG 问答主链路 |
| 评测脚本 | 跑测试集输出 Hit@1 / Recall@3 / MRR | json、统计 | feat: 检索评测脚本与基线数据 |
| 工程打磨 | logging 双输出、token 计数、上下文压缩 | tiktoken、logging | feat: 日志与 token 管理 |
| 服务化 | FastAPI 接口 + 流式 + 超时重试 + 成本日志 | FastAPI、异步 | feat: FastAPI 服务化接口 |
| Gradio 界面 | 网页交互演示，展示答案与引用来源 | Gradio | feat: Gradio 演示页面 |

相比初版，新增了「重排序开关」「评测脚本」「服务化」三个模块。注意重排序做成开关而不是写死在链路里 —— 没有开关就没有对照组，没有对照组就没有消融数据。

4.5  定制日语助教 Prompt 要点

严格使用提供的参考资料回答，资料中没有的内容明确说明“暂无该知识点”，不编造。

讲解标注读音、接续、中文释义，附带 N2 难度例句。

遇到易混淆语法主动对比辨析（如「に」与「で」）。

【新增】每条结论后面标注来源 chunk 的 id 与语法名，支持引用溯源。

【新增】输出结构固定化（释义 / 接续 / 读音 / 例句 / 辨析 / 出处），便于 Gradio 结构化渲染。

【新增】Prompt 里显式给出拒答范式，并把“拒答是否正确”纳入评测指标。

4.6  V1 LangChain 重构（修正初版的过时 API）

初版对比表里的 ConversationBufferMemory 在新版 LangChain 中已被移除，JSONLoader 维护也很弱，照抄教程会直接跑不起来。修订如下：

| 维度 | V0（手搓） | V1（LangChain） |
| --- | --- | --- |
| 数据加载 | 手写 json.load + chunk 拼装 | 自写 loader 产出 Document（不用 JSONLoader） |
| 向量存储 | 手写 FAISS + metadata 同序落盘 | FAISS.from_documents() |
| 检索 | 单路稠密检索 | 混合检索：日语分词 BM25 + 稠密 + 加权 RRF |
| 重排序 | 手写 CrossEncoder 打分 | ContextualCompressionRetriever 组合 |
| 对话记忆 | 无 | RunnableWithMessageHistory（不用已移除的 ConversationBufferMemory） |
| 流式输出 | 无 | astream_events 逐字返回 |
| 日语分词 | 无（余弦检索不需要） | BM25Retriever 传 preprocess_func，用 fugashi + unidic-lite |

V0 与 V1 使用同一份数据、同一套评测集，指标直接可比。差异写入 README：原生版本适合理解原理，框架版本适合工程落地，并说明框架替开发者省了什么、又拿走了什么控制权。

4.7  评测体系（本版重点重写）

初版是“20 条测试 query + Recall@3 ≥ 70%”。在 80 条的小库上，随机猜 Top-3 都有 3.75% 命中率，这个数字既没有区分度也经不起追问。修订为：

| 指标 | 说明 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Hit@1 | Top-1 是否命中，最贴近用户体验 | ≥ 55% |
| Recall@3 | Top-3 中是否命中，保留作为对照 | ≥ 80% |
| MRR@10 | 首个正确结果排名的倒数均值，对排序敏感 | ≥ 0.70 |
| 拒答准确率 | 知识库外问题正确拒答的比例 | ≥ 90% |
| 端到端正确率 | LLM 最终答案是否正确（人工判 30 条） | ≥ 80% |
| P95 延迟 | 端到端耗时 95 分位（平均延迟会掩盖长尾） | < 5 秒 |

四层测试集设计（共 60 条）：

| 层级 | 类型 | 示例 | 考察点 | 条数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 直接点名 | 「〜ばかりに」是什么意思？ | 基础检索，应接近满分 | 15 |
| L2 | 中文意图 | 表示“正因为…才…”的语法有哪些？ | 跨语言召回，本项目核心难点 | 20 |
| L3 | 近义辨析 | 「〜ものの」和「〜にもかかわらず」有什么区别？ | 多跳召回与对比 | 15 |
| L4 | 应拒答 | N1 的「〜ずにはおかない」怎么用？ | 防幻觉能力 | 10 |

消融实验矩阵（简历上最有价值的一张表）：

| 组 | Embedding | 检索 | 重排序 | 分块 | 验证什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线 | 中文单语 embedding | 稠密 | 无 | 整条 | 用数据证明“跨语言召回”这个问题真实存在 |
| E1 | bge-m3 | 稠密 | 无 | 整条 | 换多语言模型的提升幅度 |
| E2 | bge-m3 | BM25（日语分词） | 无 | 整条 | 纯稀疏在日语场景的水平 |
| E3 | bge-m3 | 混合 RRF | 无 | 整条 | 混合是否优于单路 |
| E4 | bge-m3 | 混合 RRF | 有 | 整条 | 重排序的增益（L2/L3 应最明显） |
| E5 | bge-m3 | 混合 RRF | 有 | 三粒度 | 分块粒度对召回的影响 |
| E6 | 托管 API embedding | 混合 RRF | 有 | 三粒度 | 本地 vs 云端的性价比 |

此外，每次评测失败都要填一张 bad case 归因表，固定四类归因：跨语言语义偏差、分词或关键词失效、分块切断上下文、同义语法互相干扰。跑完一轮你会得到一张分布图 —— “我的失败案例里 60% 是分块问题”这种结论，比任何技术名词都更像做过真项目的人说的。

4.8  服务化与工程化（从“迭代计划”提升为必做）

初版把“未接 FastAPI”写在局限里。这是最大的战略性失误：应用开发岗最核心的考察点，被写成了“我没做”。本版把它提为必做。

| 能力 | 做法 | 面试可讲点 |
| --- | --- | --- |
| 接口设计 | POST /ask、POST /ask/stream（SSE）、GET /health | 为什么流式单独开接口 |
| 超时与重试 | LLM 超时 + 指数退避 + 熔断兜底 | 依赖挂了是降级返回检索结果还是报错 |
| 并发 | 异步接口 + 连接池，脚本压 20 并发 | 瓶颈在检索还是推理，怎么观测到的 |
| 成本控制 | 记录每次 token 数与预估费用 | 单次问答成本多少，缓存怎么降本 |
| 可观测性 | 结构化日志：请求 id、检索耗时、生成耗时、命中数 | 线上出问题怎么定位 |
| 容器化 | Dockerfile，模型权重 volume 挂载不进镜像 | 为什么模型不打进镜像 |

4.9  日语场景深化（唯一的真差异化）

日语分词：fugashi + unidic-lite 解决“日语没空格导致关键词检索失效”，是混合检索能生效的前提。

读音标注：schema 增加 reading 字段，回答时输出假名，直接服务 N2 备考。

近义网络：用 similar 字段建语法关系图，支持“和它相近的还有哪些”，是多跳查询的基础。

易混辨析：内置高频易混语法对，对应真实备考痛点。

语体标注：标注例句的书面/口语/敬语属性，支持按语体过滤。

通用 RAG 教程不会教这些，而它们恰好是你作为日语备考者的天然优势。面试官一天看几十份 RAG 简历，能被记住的往往是这类“只有真懂这个场景才做得出来”的细节。

4.10  阶段二验收清单

全部达成即可写进简历并在面试中展开：

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 数据 | 文档集 3000+ chunk；黄金评测集 60 条且人工复核过 |
| 评测 | report.md 含 Hit@1/Recall@3/MRR/拒答率基线，含 7 组消融矩阵，含 bad case 归因分布 |
| 可运行 | 命令行能跑通；FastAPI 接口本地可访问 |
| 可演示 | 有一个点得开的链接（在线 Demo 或录屏） |
| 工程 | 有超时重试、成本日志、20 并发压测记录 |
| 对照 | V0/V1 指标对照表有明确结论 |

5  阶段三：手写原生 ReAct（压缩为 3 次）

5.1  目的

在进入 LangGraph 之前，先手写一个不依赖任何框架的简易 ReAct 智能体，用几十行原生 Python 实现 Thought → Action → Observation 循环，亲眼看见 Agent 底层到底发生了什么。

本版把这一阶段从“约 1 周”压缩到 3 次，并明确它的定位：以理解为目的，不追求工程完整。它的产出主要用于回答面试题“不依赖框架你怎么实现一个 Agent”，而不是作为简历的核心项目。省下的时间投入到阶段二的深度和阶段四的落地。

5.2  实现要点

while 循环维护 Agent 主循环，设置最大迭代次数，防止死循环。

工具注册表 TOOLS 字典，按名称分发工具调用。

把阶段二的 RAG 检索封装成第一个工具，为阶段四做准备。

异常处理：工具调用失败、JSON 解析失败的兜底。

【新增】打印完整的 Thought/Action/Observation 轨迹，这段轨迹截图就是面试时的讲解素材。

6  阶段四：LangGraph 日语 Agent 增强版

6.1  承接关系

不重新做无关项目，而是复用阶段二的 N2 知识库与检索逻辑，把 RAG 检索封装为 LangGraph 的一个自定义 Tool，在此之上叠加 Agent 自主决策能力，形成真正的日语备考智能体，也是简历核心项目。

6.2  基础必做能力

| 能力 | 说明 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| RAG 封装为 Tool | Agent 自主判断是否调用知识库检索 | 必做 |
| State 状态设计 | 保存对话历史、工具返回、检索标记 | 必做 |
| 条件分支 | 是否调用工具、工具失败/无结果的兜底 | 必做 |
| 多工具扩展 | 语法检索、语法辨析、生成练习题、改错 | 必做 |
| 异常处理 | Function-Calling JSON 解析失败、接口超时 | 必做 |
| 流式输出 | astream_events，Gradio 对接 | 必做 |
| 【新增】评测 | 复用阶段二测试集，对比“纯 RAG”与“Agent 调度”的端到端正确率 | 必做 |

最后一项是新增的，也是最能体现项目演进性的：如果加了 Agent 之后端到端指标没有提升，那这个 Agent 就是负收益。能说清楚这一点，比堆十个工具都有说服力。

6.3  进阶能力（拉开差距）

工具路由纠错：用户意图模糊时 Agent 反问澄清，而非无脑调用工具。

内置评估链路：每轮回答后评估是否使用知识库、有无幻觉，记录日志。

Checkpoint 持久化：使用 SqliteSaver，重启可恢复会话。

6.4  高阶可选（写入迭代计划）

受日语备考时间约束，高阶内容做不完可写入 README 的后续迭代计划：接入 FastAPI 对外服务、扩展 PDF 教材导入、生成 N2 模拟题。但注意：FastAPI 在阶段二就应该做完了，不要留到这里。

6.5  裁剪线（时间不够时）

| 优先级 | 内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 保 | RAG 封装为 Tool、State 设计、多工具、流式、评测对比 | 这五项构成一个完整可讲的 Agent 项目 |
| 简化 | Checkpoint 持久化 | 能用内存版即可，持久化是加分项 |
| 砍 | 工具路由纠错、额外工具数量、界面美化 | 边际收益低，面试几乎不追问 |

7  项目仓库结构与 Git 维护

7.1  统一仓库结构

全部学习内容提交到同一个仓库 ai-agent-study，保证提交时间线连续、项目演进清晰。

ai-agent-study/
├─ 01_python_basic/          # 阶段一 Python 基础练习
├─ 02_mini-native-rag-jp/    # 阶段二 N2 日语 RAG（V0 + V1 + 评测 + 服务化）
│   ├─ v0/                   #   原生手写版
│   ├─ v1/                   #   LangChain 重构版
│   ├─ api/                  #   FastAPI 服务 + Dockerfile
│   ├─ data/                 #   文档集（raw/ 原始语料 gitignore）
│   └─ evaluation/           #   黄金测试集、评测脚本、消融实验、报告
├─ 03_handwritten_react/     # 阶段三 手写原生 ReAct
└─ 04_langgraph_jp_agent/    # 阶段四 LangGraph 日语 Agent（简历核心）

注意目录命名统一为 02_mini-native-rag-jp（与仓库现状一致），初版文档里混用的 02_mini_native_rag_jp、v0_handcrafted、v1_langchain 全部废弃。

7.2  提交与密钥安全

小步提交：每完成一个模块或小功能即 commit push，每日至少一次，维持 GitHub 活跃度。

清晰 commit 信息：以 feat:/fix:/docs: 开头，写明内容。

密钥安全：API_KEY 存入 .env，绝不硬编码提交；.env、venv、__pycache__ 加入 .gitignore。

【新增】index/、data/raw/、模型权重目录加入 .gitignore —— 二进制文件不进 Git。

【新增】evaluation/report.md 必须提交：它是简历里所有数字的出处，也是面试时最有力的证据。

8  时间规划与日语 N2 并行安排

8.1  阶段时间表（统一口径）

口径统一为：每周 3 次代码学习，每次 2～2.5 小时。初版两份文档里“2 周”和“8~10 天”的矛盾说法全部作废，以本表为准。

| 阶段 | 周期 | 节奏建议 | 里程碑式产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段二 RAG | 约 10 周（含 40% 缓冲） | 每周 3 次，按里程碑推进 | 第 4 周产出可投递第一版；第 10 周完整交付 |
| 阶段三 手写 ReAct | 约 1 周（3 次） | 跑通为主，不追求工程完整 | 能打印完整 Thought/Action/Observation 轨迹 |
| 阶段四 LangGraph | 约 3 周（9～10 次） | 逐能力叠加，不一次复制大段代码 | 含与纯 RAG 的端到端指标对比 |
| 面试打磨 | 持续 | 每周 1 次 | 复盘 bad case、练 30 秒叙述 |

合计约 14 周 ≈ 3.5 个月。9 月起步，12 月中旬完整交付。9  面试准备要点

9.1  项目讲述话术（升级版，30 秒结构）

初版的话术是一段流水账，把技术栈报了一遍。但面试官要听的不是你用了什么，而是你在关键节点上做过什么判断。改用下面的三句话结构：

【什么问题】具体到一个场景。例：“中文用户问‘表示虽然的语法’，系统总是召回形式上相近但意思无关的条目，L2 层中文意图查询的 Hit@1 只有 38%。”

【什么选择】例：“我对比了本地 bge-m3 和中文单语 embedding，前者在中文意图查询上 MRR 从 0.41 提到 0.68；又用日语分词后的 BM25 做混合检索，L3 辨析类查询 Recall@3 再提 12 个点。”

【结果与局限】例：“最终测试集 Hit@1 61%、MRR 0.73。局限是知识库只有 N2 语法，跨到 N1 时召回明显下降，下一步做分级索引。”

关键点：主动说局限，比被追问出来再承认，给人的感觉完全不同。主动说说明你对项目有清醒认识；被问出来说明你在遮掩。

9.2  贯穿主线的话术（保留初版，作为长版本）

“我先做了 N2 日语语法 RAG 助手，V0 纯手写向量检索与 Cross-Encoder 重排序，解决中文查询日文知识库的跨语言召回问题，并用 Hit@1/Recall@3/MRR 和 7 组消融实验量化评估；随后 V1 用 LangChain 重构实现混合检索；再手写原生 ReAct 理解智能体循环；最后在 LangGraph 中将 RAG 封装为 Tool，扩展多个专用工具，实现能自主检索、辨析语法、生成练习题的日语备考 Agent。全程复用同一套 N2 语法数据集。”

9.3  高频问题清单（升级版）

| 问题 | 你的准备方向 |
| --- | --- |
| RAG 完整链路、chunk 调参、幻觉如何缓解 | 用你 E5 组的分块消融数据回答，不要背通用答案 |
| 你为什么不直接用 BM25 / 只用向量检索？ | 用 E2、E3 组数据回答，说明日语分词为什么是前提 |
| 重排序到底有没有用？ | 用 E4 组数据回答，并说清什么情况下增益有限 |
| 你用过什么模型、为什么选它？ | 本地 bge-m3 vs 中文单语 vs 托管 API 的三方对比（E1/E6） |
| LangChain 与 LangGraph 的区别 | 组件库 vs 有状态图编排，结合你重构时丢掉的控制权来讲 |
| Agent 如何实现流式输出、对话历史如何持久化 | astream_events + RunnableWithMessageHistory / checkpoint |
| Function Calling 解析失败如何排查 | 结合阶段一写过的 tool_calls 解析经历 |
| 不依赖框架如何实现一个简单 Agent | 阶段三手写 ReAct 的轨迹截图 |
| 【新增】你的项目最大的失败案例是什么？ | bad case 归因分布图 + 你是怎么定位到根因的 |
| 【新增】如果知识库扩到 10 万条，你的方案哪里会先崩？ | 索引构建时间、检索延迟、召回质量、成本，四条分别说 |
| 【新增】这个项目上线了吗？有多少人用？ | 诚实回答单机 Demo，但补充服务化与压测数据；不要编造用户量 |

10  附录

10.1  技术栈清单

| 级别 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| P0 必学 | Python、requests、pydantic、python-dotenv、tiktoken | 全流程基础 |
| P0 必学 | sentence-transformers（bge-m3）、bge-reranker-v2-m3 | 向量化与重排序，跨语言检索核心 |
| P0 必学 | FAISS 或 Chroma、余弦/RRF 融合 | 向量检索与混合召回 |
| P0 必学 | FastAPI、异步、Docker | 服务化，这是应用岗的核心考察点 |
| P0 必学 | fugashi + unidic-lite | 日语分词，混合检索的前提 |
| P0 必学 | LangChain（组件）、LangGraph（编排） | 框架层提速 |
| P0 必学 | Gradio | 演示界面 |
| P1 选学 | RAGAS、LangSmith、locust | 评测自动化与压测，加分项 |
| P1 选学 | pdfplumber / PyMuPDF | PDF 教材导入 |
| P2 暂不学 | 微调、LoRA、K8s、复杂前端 | 避免跑偏 |